DOCUMENTO

05

ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y PLANOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

SERVICIO: ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE EXPERTO SOBRE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN “MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD” Y “OBRAS DE PROTECCIÓN AL LITORAL COSTERO, ETAPA 1”

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

Obtener la opinión del experto sobre la factibilidad técnica, económica, legal  y ambiental a la actualización de los dictámenes de experto sobre la factibilidad técnica, económica, legal y ambiental así como los estudios de mercado de los proyectos de inversión “Modernización de la Aduana de Altamira y obras de seguridad" y “Obras de protección al litoral costero, etapa 1”; así mismo, deberá incluir los argumentos que fundamenten la opinión del dictaminador, señalando la información proporcionada por la dependencia o entidad que sirvió de base para su elaboración, y sí se realizó utilizando prácticas aceptadas en materia de evaluación de programas y proyectos de inversión.

- ACLARACIONES Y NORMAS.

Todos los insumos y procedimientos para la ejecución de los trabajos deberán considerar y cumplir con la normatividad, incluyendo la de la SICT, ambiental y de salud en el trabajo, vigentes aplicable a la obra objeto del presente proceso de contratación. En caso de discrepancia entre el Catálogo de Conceptos, las especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a)	Especificaciones generales y particulares.

b)	Planos.

c)	Catálogo de Conceptos.

El LICITANTE, al elaborar el precio unitario de cada Concepto de trabajo contenido en Documento 15 “Catálogo de Conceptos” y en general de todos los documentos de que se compone la proposición, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones generales y particulares, así como las correspondientes leyes, normas oficiales mexicanas y reglamentos tanto vigentes como aplicables y demás que se consideren necesarios.

- DEFINICIONES.

- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL: Los estudios que contienen el análisis en cuanto a factores físicos y ambientales, así como un análisis de tipo social que incluya el área de influencia y población; cumpliendo con los aspectos normativos en materia ambiental y de uso de suelo, planes regionales y locales de desarrollo, entre otros, con el objeto de evaluar las posibilidades de desarrollo, condicionantes, oportunidades y restricciones que pudiera tener un determinado programa o proyecto de inversión en un lugar seleccionado, en el cual, en su caso, deberán preverse medidas preventivas que coadyuven a mitigar posibles afectaciones.

- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA: Los estudios relacionados con la identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios del programa o proyecto de inversión en donde se demuestre que es susceptible de generar, por sí mismo, beneficios netos positivos bajo supuestos razonables. Asimismo, aquellos en los que se analizan las alternativas y fuentes de financiamiento que cubrirían los costos esperados del programa o proyecto de inversión y con las cuales se puedan garantizar los flujos de recursos necesarios para su ejecución y operación durante su ciclo de vida.

- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA: Los estudios sobre los materiales, maquinaria, equipo y tecnología que se requieren para el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de equipos e instalaciones vinculadas a un programa o proyecto de inversión, en donde se determine si la infraestructura y los equipos que constituyen el mismo cumplen con: (i) las normas oficiales mexicanas y demás normas técnicas aplicables establecidas por las autoridades competentes, (ii) las prácticas aceptadas de ingeniería y (iii) los desarrollos tecnológicos disponibles.

- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD LEGAL: Revisión y evaluación del marco jurídico aplicable, mediante la cual se verifica que el proyecto, propuesta o solución planteada se encuentre en apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, así como a las normas y lineamientos que rigen el presente procedimiento, con el fin de constatar la inexistencia de impedimentos legales para su desarrollo, ejecución y, en su caso, contratación, e identificar las autorizaciones, permisos, derechos y obligaciones legales correspondientes.

- Estudio de mercado: Conjunto de actividades técnicas y sistemáticas orientadas a la recopilación, análisis y evaluación de información verificable y actualizada del mercado, que permite identificar las condiciones de oferta y demanda, precios de referencia, disponibilidad de bienes o servicios, características de los proveedores y variables económicas relevantes, con el propósito de sustentar la determinación del presupuesto base, las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación y la viabilidad del procedimiento de contratación, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

- ASIPONA ALTAMIRA: Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

- BESOP: Bitácora Electrónica y de Seguimiento de Obra Pública.

- CARTERA: Programas y proyectos de inversión de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 46 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

- CONTRATISTA: Toda persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de servicio relacionado con obra pública motivo de la presente Licitación Pública Nacional.

- DICTAMEN: el documento a través del cual el Dictaminador emite opinión especializada sobre los conceptos señalados en el artículo 53, párrafo primero, del Reglamento, respecto de la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociación público-privada y, en su caso, proyectos que por sus características así lo requiera la Unidad de Inversiones.

- DICTAMINADOR: la persona física o moral que, en razón de su profesión o especialidad, cuenta con conocimiento objetivo comprobable para ser considerado como experto en alguno de los ámbitos técnico, económico o ambiental.

- LEY: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- LICITANTE: Toda persona física o moral que presente proposición en los términos establecidos para realizar el servicio relacionado con obra pública motivo de este procedimiento de contratación.

- PPI: Programas y proyectos de Inversión.

- PROYECTO: Conjunto de especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución del SERVICIO.

- PROYECTOS DE INVERSIÓN: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura, en términos del artículo 2, fracción XXXIX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- RESIDENTE: Funcionario adscrito a la ASIPONAALTAMIRA designado previo al inicio de los SERVICIOS, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los SERVICIOS y que representará a la ASIPONA ALTAMIRA ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los SERVICIOS.

- SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

- SEMAR: Secretaría de Marina.

- SERVICIO(S): Servicio relacionado con la obra pública objeto de la presente Licitación Pública Nacional.

- SABG. - Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

- SHCP. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- SISTEMA: el Sistema de Cartera de Inversión, que administra la Unidad de Inversiones

- SUPERINTENDENTE DE SERVICIO: Toda persona física que el CONTRATISTA presente a la ASIPONA ALTAMIRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los servicios. La ASIPONA ALTAMIRA aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

- UI: Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- ANTECEDENTES.

La Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V., registró en la Cartera de Proyectos y Programas de Inversión los proyectos de inversión denominados “MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD" y “OBRAS DE PROTECCIÓN AL LITORAL COSTERO, ETAPA 1”, dichos Proyectos fueron registrados con los números 2213J2Y0003 y 1809J2Y0001 respectivamente.

El artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece el procedimiento que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán observar para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión.

Que la fracción II del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la obligación de presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, misma que a solicitud de la propia Secretaría, deberá́ ser dictaminada por un experto independiente.

Que el artículo 53 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece los programas y proyectos de inversión que están sujetos a la obligación de contar con el dictamen favorable a que se refiere el artículo 34, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto del Análisis de factibilidad técnica, económica, ambiental y en su caso, sobre el proyecto ejecutivo de obra pública.

Que, en su último párrafo, el artículo 53 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé́ que, en la designación y contratación de los expertos que elaboren los dictámenes de los programas y proyectos de inversión sujetos a este requerimiento, se deben observar las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Que a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones mencionadas y que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuenten con una regulación transparente, clara y precisa, que les permitan mejorar el proceso de elaboración y presentación del dictamen del experto, así́ como la contratación de los dictaminadores expertos, he tenido a bien expedir los Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

- DESARROLLO DEL SERVICIO.

El alcance de estos Términos de Referencia considera obtener la opinión del experto sobre la factibilidad técnica, económica, legal y ambiental de los PROYECTO DE INVERSIÓN “MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD" Y “OBRAS DE PROTECCIÓN AL LITORAL COSTERO, ETAPA 1”; asimismo, deberá incluir el estudio de mercado del proyecto y los argumentos que fundamenten la opinión del dictaminador, señalando la información proporcionada por la entidad que sirvió de base para su elaboración, y sí se realizó utilizando prácticas aceptadas en materia de evaluación de programas y proyectos de inversión.

Lo anterior de acuerdo con los “Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2019.

La ASIPONA ALTAMIRA no proporcionará materiales y equipos a efecto de que la instancia dictaminadora desarrolle el objeto de trabajo de estos Términos de Referencia.

La ASIPONA ALTAMIRA solo proporcionará las facilidades para llevar a cabo la revisión de la documentación de los expedientes de estudios y proyectos ejecutivos a dictaminar y de la información correspondiente a los PROYECTOS DE INVERSIÓN “MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD" y “OBRAS DE PROTECCIÓN AL LITORAL COSTERO, ETAPA 1”.

  - Dictamen a las factibilidades técnica, económica, legal y ambiental del proyecto

Para cada uno de los conceptos señalados en el artículo 53, párrafo primero, del Reglamento, los cuales son el análisis de factibilidad técnica, el análisis de factibilidad económica, el análisis de factibilidad legal, el análisis de factibilidad ambiental, el estudio de mercado y, en su caso, sobre el proyecto ejecutivo de obra pública; el Dictaminador deberá realizar, cuando menos las siguientes actividades:

- Revisar que cada uno de los estudios y documentos que componen el concepto de que se trate hayan sido elaborados con criterios, técnicas, metodologías o procedimientos que cumplan condiciones de objetividad, racionabilidad y verificabilidad.

- Verificar que los estudios realizados para cada concepto son los necesarios y suficientes.

- Verificar que los Proyectos de Inversión hayan sido diseñados bajo supuestos razonables, en relación con cada uno de los estudios que componen el concepto de que se trate.

- Verificar la composición y los valores de cada uno de los parámetros que constituyen los indicadores de rentabilidad aplicables a la evaluación de los Proyectos de Inversión.

Los indicadores de rentabilidad se encuentran establecidos en el Anexo 1 de los "Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión", publicados el 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

- Verificar que los Proyectos de Inversión son susceptibles de generar un beneficio social neto bajo los supuestos razonables a que se refiere el numeral III anterior, en relación con cada uno de los estudios que componen el concepto de que se trate.

Las Dependencias y Entidades solicitarán al Dictaminador que manifieste por escrito los compromisos que se indican a continuación: guardar confidencialidad respecto del contenido de los Programas y Proyectos de inversión objeto del Dictamen, así como no tener conflictos de interés en la realización de este. Dichos documentos deberán incluirse como parte de los anexos del Dictamen.

Se entenderá que existe un conflicto de interés cuando los intereses personales, familiares o de negocios del Dictaminador puedan afectar su desempeño independiente e imparcial para la elaboración del Dictamen correspondiente, o cualquier otro supuesto previsto en las disposiciones aplicables.

En su caso, el Dictaminador podrá incluir información adicional de acuerdo con la naturaleza del Programa o Proyecto de inversión, que soporte su opinión.

  - Del dictamen final.

El Dictamen Final se elaborará con base en el análisis efectuado a la información proporcionada por la Dependencia o Entidad y en los dictámenes a las factibilidades Técnica, Económica, Ambiental y Legal, así como con la información que sea pública y de fuentes oficiales. El Dictamen deberá contener lo siguiente:

  - Título;

  - Destinatario. Se deberá dirigir a la unidad administrativa de la Dependencia o Entidad que solicitó llevar a cabo el Dictamen;

  - Introducción;

  - Alcance del Dictamen;

  - La opinión sustentada para cada uno de los temas dictaminados;

  - Los argumentos que sustenten la opinión del Dictaminador, en los que se señale la información proporcionada por la Dependencia o Entidad que sirvió de base para su elaboración;

  - Fecha, y

  - Nombre, firma, cédula profesional y correo electrónico de cada una de las personas físicas que efectivamente elaboraron el Dictamen.

Para el caso de que un Dictamen integre en un solo documento el análisis de los distintos conceptos, las conclusiones obtenidas de cada concepto deberán ser acompañadas por la información a que se refiere la presente fracción.

La información contenida en el Dictamen se pondrá a disposición del público en general en el portal de la Secretaría, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, la Dependencia o Entidad considere como reservada. En virtud de lo anterior, en todos los casos se observarán las disposiciones jurídicas y normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.

En el Dictamen, el Dictaminador recomendará que la Dependencia o Entidad realice alguna de las acciones siguientes:

- Ejecutar el Programa o Proyecto de inversión conforme al calendario y características previstas.

En este caso, la Dependencia o Entidad deberá remitir a la Unidad de Inversiones, el Dictamen con sus anexos respectivos.

- Ejecutar el Programa o Proyecto de inversión sujeto a ciertas condiciones.

La Dependencia o Entidad enviará a la Unidad de Inversiones el Dictamen con un oficio en el que se manifieste que cumplirá con las condiciones emitidas por el Dictaminador, el plazo para su cumplimiento y las acciones que realizará para atender cada una de ellas en el plazo establecido. En cuyo caso, será responsabilidad exclusiva de la Dependencia o Entidad el cumplimiento de dichas condiciones.

- Realizar estudios o acciones adicionales a los análisis de la Factibilidad técnica, la Factibilidad económica, la Factibilidad ambiental o del Proyecto ejecutivo, según corresponda, antes de tomar una decisión definitiva.

La Dependencia o Entidad enviará a la Unidad de Inversiones el Dictamen y un oficio en el que acepte la realización de los estudios y acciones adicionales señalados por el Dictaminador, adjuntando el calendario de actividades y el plazo en el que se compromete a realizarlos.

En el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, la Dependencia o Entidad deberá remitir al Dictaminador los estudios y acciones requeridos. Con los resultados de dichos estudios el Dictaminador deberá complementar su Dictamen o, en su caso, elaborar uno nuevo.

La Dependencia o Entidad enviará el Dictamen con el complemento o, en su caso, un nuevo Dictamen a la Unidad de Inversiones. En este sentido, el Dictamen sólo podrá recomendar alguna de las acciones I, II, IV o V del presente numeral.

- Aplazar la ejecución del Programa o Proyectos de inversión.

La Dependencia o Entidad enviará a la Unidad de Inversiones el Dictamen con un oficio en el que se indique el análisis de los conceptos dictaminados, y los motivos del Dictaminador para diferir la ejecución del Programa o Proyecto de inversión, así como el plazo recomendado.

Una vez que se hayan cumplido el plazo y los supuestos para diferir la ejecución, la Dependencia o Entidad podrá iniciar el proceso de contratación, en cuyo caso, enviará un oficio a la Unidad de Inversiones, en el que se mencione que dio cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Dictaminador, indicando el inicio del proceso de contratación para llevar a cabo el Programa o Proyecto de inversión, o

- Cancelación del Programa o Proyecto de inversión.

La Dependencia o Entidad enviará a la Unidad de Inversiones el Dictamen y un oficio en el que se señale la justificación del Dictaminador para recomendar la cancelación del Programa o Proyecto de inversión, donde se advierta el análisis de cada concepto dictaminado, así como los motivos de dicha cancelación. En este caso, la Unidad de Inversiones procederá a la cancelación del registro en la Cartera.

Los oficios referidos en las fracciones del presente numeral deberán ser emitidos por el responsable del Programa o Proyecto de inversión de la Dependencia o Entidad correspondiente.

  - De los dictaminadores.

Los Dictaminadores de los Programas y Proyectos de inversión deberán contar con los requisitos siguientes:

- Persona física o moral experta en la elaboración de alguno de los análisis siguientes: factibilidad técnica, factibilidad económica, factibilidad legal, factibilidad ambiental, estudios de mercado y Proyectos ejecutivos.

- Para cada uno de los análisis de las factibilidades y de los Proyectos ejecutivos mencionados en la fracción anterior, cada persona física experta deberá demostrar su conocimiento mediante su(s) título(s) y cédula(s) profesional(es) relacionados al contenido en el tema.

- En caso de que el Dictaminador sea una persona moral, ésta deberá contar con un equipo de especialistas capacitados en los diferentes ámbitos a dictaminar que cumplan con los requisitos de las fracciones anteriores del presente numeral.

Los trabajos realizados serán brindados a la Gerencia de Ingeniería de la ASIPONA ALTAMIRA, en la que se considerará la asistencia a reuniones de evaluación y seguimiento. También deberán considerarse las visitas necesarias a la Gerencia de Ingeniería del ASIPONA ALTAMIRA, para Recolección e integración de la información.

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El Área Requirente ha establecido un período de ejecución de los trabajos al que deberá de sujetarse el CONTRATISTA de 120 (Ciento veinte) días naturales, con fecha probable de inicio el 26 de febrero de 2026, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, así como las cantidades a ejecutar por mes que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por el RESIDENTE.

De acuerdo al Área Requirente el primer pago del 40% (cuarenta por ciento) se deberá considerar preferentemente en el primer o segundo mes de ejecución y el segundo pago por el 60% (sesenta por ciento) al término del plazo de ejecución. Por lo tanto, en el programa en cuestión se podrán indicar los avances físicos del SERVICIO, en el entendido de que solo se harán 2 (dos) pagos en los términos descritos en el párrafo que antecede.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, él estará obligado a equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la ASIPONA ALTAMIRA. En este caso, se aplicarán las retenciones o sanciones aplicables estipuladas en el contrato respectivo.

- PRECIOS UNITARIOS.

El precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos deberá guardar congruencia con los procedimientos, la metodología de ejecución de los SERVICIOS, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal, de equipo y de materiales.

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto requerido, deberá tener en cuenta las especificaciones generales y particulares, así como las especificaciones complementarias y las normas de construcción e instalaciones de la SICT, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que el RESIDENTE deba reconocerle algún costo adicional.

El LICITANTE debe de considerar para la elaboración de su proposición el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, así como el DECRETO por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero de 2016 y el 30 de diciembre de 2016, respectivamente.

Así mismo deben de considerar, en la elaboración de su proposición, que los cargos adicionales se integrarán por el cargo correspondiente al 5 al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la SFP, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. Este cargo adicional se deberá considerar sobre el subtotal después de la utilidad.

Si el LICITANTE no hace las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las normas y especificaciones del PROYECTO señaladas en esta CONVOCATORIA, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas en la CONVOCATORIA y de aquellas modificaciones o adiciones establecidas en el Acta de la Junta de Aclaraciones y/o Circulares Aclaratorias.

En su proposición el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Los precios estipulados en el Catálogo de Conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización del PROYECTO y cumplir satisfactoriamente, a juicio del RESIDENTE, con todas las actividades y trabajos contratados.

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de estos.

Todas las proposiciones deberán ser presentadas en moneda nacional.

Conforme a los lineamientos que citan la LEY y su REGLAMENTO, los precios unitarios presentados en su proposición permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

- AJUSTE DE COSTOS, MODIFICACIONES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

En términos de lo señalado en la LEY y su REGLAMENTO, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito ajuste de costos, de acuerdo con los índices INPP que publica el INEGI, para los periodos aplicables.

La revisión y ajuste de costos de los SERVICIOS; se realizarán en los términos del artículo 57 fracción I de la LEY, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174, 178 y 250 y demás relativos y aplicables del REGLAMENTO.

Lo señalado en el párrafo anterior se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en la licitacion, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente.

De igual manera, el RESIDENTE, podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el contrato que derive del presente proceso de contratación, mediante convenios en los términos del artículo 59 de la LEY y del artículo 99 al 109 del REGLAMENTO, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al PROYECTO original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Estas modificaciones podrán celebrarse mediante un convenio o directamente en el importe contenido en el contrato, si este no ha sido firmado, y siempre y cuando estas modificaciones no rebasen el veinticinco por ciento del monto de la propuesta del LICITANTE a quien se le haya otorgado el fallo correspondiente.

Las modificaciones al contrato podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, ya sea al monto o al plazo de ejecución. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original de la proposición.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del PROYECTO, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Si durante la ejecución del PROYECTO surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el CONTRATISTA deberá informar al RESIDENTE para que una vez evaluados se autoricen mediante el oficio de autorización correspondiente o la BESOP y se proceda a presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Cualquier trabajo no considerado en esta Licitación Pública Nacional, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE, ya sea mediante oficio o una nota de BESOP. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte del RESIDENTE, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

- SUPERINTENDENTE DE SERVICIO.

El CONTRATISTA se obliga a tener al frente del SERVICIO, un SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, con perfil preferentemente de Licenciado en economía, Administración de empresas, Analista financiero o carrera afín, especialista en evaluación de proyectos de inversión con amplia experiencia en el tema tratado, para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su currículum vitae, anexando copia de su cédula profesional y contar con experiencia comprobable en SERVICIOS similares al objeto de la presente Licitación, mediante los documentos correspondientes (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.).

Este tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el RESIDENTE al mismo, se considerará como transmitida a la propia CONTRATISTA.

El RESIDENTE se dirigirá a dicho profesionista para tratar asuntos relacionados con el PROYECTO, motivo por el cual deberá proporcionar al RESIDENTE, su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera: en igual forma, estará facultado para firmar las estimaciones por parte del CONTRATISTA y debe permanecer al frente del SERVICIO durante toda su ejecución.

En el supuesto caso que el CONTRATISTA decidiera sustituir a la persona que se desempeñe como SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, por alguna causa justificada, previamente se lo comunicará por escrito a el RESIDENTE y le presentará la documentación necesaria para acreditar que el nuevo profesionista que pretende nombrar como SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, cuenta con la experiencia y especialidad requeridas, para obtener la autorización del RESIDENTE y proceder a realizar el nombramiento correspondiente. El SUPERINTENDENTE DE SERVICIO estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE, para atender cualquier asunto relacionado con la misma.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, este se obliga con toda anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE SERVICIO, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

- BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

La bitácora de los trabajos se llevará a cabo de manera electrónica, utilizando para tal efecto los medios de comunicación que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha implantada para tal efecto, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.

Las órdenes que el RESIDENTE DE SERVICIO asiente en la Bitácora, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE OBRA o su sustituto.

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO deberá tener vigente su Firma Electrónica Avanzada (e-FIRMA) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La bitácora Electrónica de obra se mantendrá actualizada y estará bajo la responsabilidad de RESIDENTE DE SERVICIO, en ella se registrarán todas las anotaciones importantes de ambas partes, así como los cambios generados por el desarrollo del servicio.

- ESTIMACIONES.

No se otorgarán anticipos y se realizará 2 (dos) pagos, el primero correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) del importe total de los trabajos contra entregables correspondientes al dictamen a las factibilidades técnica, económica y ambiental del proyecto, y el 60% (sesenta por ciento) restante contra entregables de las Conclusiones y Recomendaciones Generales e irá acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Toda la documentación impresa deberá integrarse debidamente firmada de aceptación entre las partes involucradas y serán presentadas por el CONTRATISTA al RESIDENTE dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la aprobación de los números generadores correspondientes; además, el CONTRATISTA deberá considerar lo señalado en el artículo 132 del REGLAMENTO; y demás artículos aplicables.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable.

Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable al CONTRATISTA, la ASIPONA ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

El CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, el RESIDENTE, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a el CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable a el CONTRATISTA, el RESIDENTE aplicará las penas convencionales contractuales.

- REVISIONES DE PROYECTO

El DICTAMINADOR definirá el cronograma de las actividades del Contrato correspondiente, para ello deberá señalarse claramente las fechas de recepción de los entregables generados dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales establecidos para la conclusión de estos.

- Realización de la junta de inicio de actividades con el propósito de lograr el compromiso de todos los participantes en el contrato, mostrar las actividades a realizar y los tiempos correspondientes a la actualización del programa operativo (cronograma de actividades).

- La ASIPONA ALTAMIRA programará reuniones de seguimiento mensuales y, en caso necesario, adicionales, con el Supervisor por parte del CONTRATISTA, proporcionando un Informe del avance a fin de lograr los objetivos establecidos en el programa de trabajo.

- Para la supervisión y coordinación de los trabajos, el CONTRATISTA entregará a la ASIPONA ALTAMIRA, los avances mensuales y entregables programados y realizados en atención de las observaciones que se hayan formulado en sesiones previas.

- El CONTRATISTA entregará el Informe correspondiente al mes de que se trate en archivo magnético e impreso a la ASIPONA ALTAMIRA.

- El CONTRATISTA presentará las versiones preliminares de los productos finales, con el propósito de que la ASIPONA ALTAMIRA los revise y emita las observaciones que, a su juicio, deben ser tomadas en cuenta en la versión definitiva.

- ENTREGAR INFORMACIÓN EN ARCHIVO ELECTRÓNICO Y EN DOCUMENTO

El CONTRATISTA comunicará a la ASIPONA ALTAMIRA la conclusión de los trabajos a su cargo, para que esta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de estos conforme a las condiciones establecidas en éste. Al finalizar la verificación del SERVICIO, la ASIPONA ALTAMIRA contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Los documentos denominados: ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE EXPERTO SOBRE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN “MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD” Y “OBRAS DE PROTECCIÓN AL LITORAL COSTERO, ETAPA 1”, así como sus Anexos se entregará en versión física y digital a la ASIPONA ALTAMIRA. Los entregables serán en original en carpeta de dos argollas, así como la entrega de copia digital en una memoria USB con información en formato .PDF, Word y Excel.

Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos generados pasarán a ser de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, conforme lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos de Autor y las leyes relativas. Por tanto, la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira asumirá la propiedad de los trabajos para los efectos legales procedentes.

Todos los documentos generados por el Dictamen, motivo de estos Términos de Referencia, serán propiedad de la ASIPONA ALTAMIRA.

El CONTRATISTA deberá presentar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que no podrá divulgar en forma alguna, en todo o en parte, los datos y resultados obtenidos de los servicios prestados a la ASIPONA ALTAMIRA, salvo que lo solicite y se le conceda autorización expresa y por escrito por parte de esta Dependencia.

En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA se aplicarán las sanciones que para el caso apliquen.

- RECEPCIÓN DEL SERVICIO.

La recepción de los trabajos se realizará de conformidad con los artículos 64 de la LEY, y 164, 165, 166 y 167 de su REGLAMENTO. Dicha recepción se hará constar en el acta correspondiente.

Cuando sea procedente, el RESIDENTE podrá recibir parte de los documentos, siempre que a su juicio existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará al RESIDENTE, a través de la BESOP, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, el RESIDENTE verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Concluidos los trabajos objeto de este proceso de contratación, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a el RESIDENTE mediante registro que se haga en la BESOP, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de los trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del contrato respectivo. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el RESIDENTE verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

En este mismo acto, el CONTRATISTA entregará al RESIDENTE, la documentación que avale la realización de cada uno de los conceptos conforme a lo solicitado en las presentes especificaciones y la normativa aplicable. Así también se deberá contemplar la entrega a el RESIDENTE de la información en archivo electrónico y en documento impreso, el cual deberá de contener un índice detallando el contenido y su localización. Los entregables serán en original en carpeta de tres argollas, así como la entrega de copia digital en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil con información en formato .PDF y Word.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes, dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de estos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Si durante la verificación de los trabajos, el RESIDENTE observa deficiencias en la terminación de estos, o determina que estos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del respectivo contrato, solicitará por escrito a el CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de que estos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el contrato. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias.  Lo anterior, sin perjuicio de que el RESIDENTE opte por la rescisión del contrato.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la ejecución del objeto del contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación establecida en el acta de recepción, el RESIDENTE solicitará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta a el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos del RESIDENTE en el plazo estipulado, este podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a el CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del contrato a requerimiento del RESIDENTE en el plazo solicitado, el RESIDENTE hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los SERVICIOS.

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

La CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta el SERVICIO en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento.  La ASIPONA ALTAMIRA podrá solicitarle a la CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la ASIPONA ALTAMIRA o a la CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO. En caso de ocurrir un suceso que produce un daño o una perdida considerables, debidamente catalogado como tal por la ASIPONA ALTAMIRA y/o por instituciones competentes que afectase el SERVICIO en proceso de ejecución o terminado y aún no recibido, la SUPERVISIÓN EXTERNA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el avance de los trabajos este de acuerdo con el programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

Se considerarán como Caso fortuito o Fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de estas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el contrato respectivo. Entre otros, se considera “Caso fortuito o Fuerza mayor”, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá suspender la ejecución de los SERVICIOS por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144, 146, 147, 148 y 149 del REGLAMENTO. De igual manera, en términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO. Cuando la suspensión de los trabajos se derive de la incidencia en el sitio de los trabajos de un ciclón o un huracán, el pago de gastos no recuperables se regirá por lo establecido en el REGLAMENTO. Si pasados 30 (treinta) días subsiste la suspensión de los trabajos, la ASIPONA ALTAMIRA y la CONTRATISTA por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso la ASIPONA ALTAMIRA cubrirá los gastos en que haya incurrido la CONTRATISTA, tal como lo cita la LEY.

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la ASIPONA ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el artículo 61 de la LEY, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su REGLAMENTO.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONCEPTO No. I-1

CONCEPTO: Elaboración de dictamen mediante el análisis de cumplimiento normativo sobre la preparación y presentación del Proyecto de inversión “Modernización de la Aduana de Altamira y obras de seguridad”, Incluye: Recolección de información, presentación de las conclusiones y recomendaciones generales.

UNIDAD: Documento.

DESCRIPCIÓN: Elaboración de dictamen mediante el análisis de cumplimiento normativo sobre la preparación y presentación del Proyecto de inversión.

ALCANCES: - El dictamen de experto sobre la viabilidad técnica, económica y ambiental del Proyecto de Inversión “Modernización de la Aduana de Altamira y Obras de Seguridad” deberá contener como mínimo lo siguiente: - Recolección de información y Presentación del Proyecto a Dictaminar. - Dictamen de la Factibilidad Técnica. - Dictamen de la Factibilidad Económica. - Dictamen de la Factibilidad Legal. - Dictamen de la Factibilidad Ambiental. - Estudio de mercado - Conclusiones y Recomendaciones Generales. - Recolección de información y Presentación del Proyecto a Dictaminar. Para la Recolección de información el experto deberá estar en estrecha colaboración con el Departamento de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería, a fin de recabar la información necesaria para llevar a cabo el dictamen, definiendo las principales características del proyecto a dictaminar. - Para dictaminar sobre el análisis de factibilidad técnica, se considerará, entre otras cosas, lo siguiente: - Capacidad instalada y vida útil del activo. - Localización del proyecto referido a factores como: la disponibilidad de insumos, servicios, infraestructura, entre otros. - Disponibilidad de insumos necesarios para la operación y, en su caso, para la realización del programa o proyecto. - Justificación sobre la tecnología propuesta. - Calificación del personal requerido para llevar a cabo el programa o proyecto de inversión. - Capacidad técnica de cumplir con las metas que se propone alcanzar. - Congruencia del programa o proyecto de inversión con las prácticas aceptadas de la ingeniería y con los desarrollos tecnológicos disponibles. - Variables críticas que puedan afectar la construcción y/o operación del proyecto. Los incisos iv) a vi) no se tendrán que considerar cuando, por la naturaleza del programa o proyecto de inversión, no se disponga de la información correspondiente sino hasta después de haber realizado el procedimiento de contratación - Para dictaminar sobre el análisis de factibilidad económica, se considerará, entre otras cosas, lo siguiente: - Objetivos y metas del programa o proyecto. - Estudio de mercado, elaborado con base en el análisis de la oferta y demanda actual y futura en los mercados relevantes, incluyendo el impacto que tendría la realización del programa o proyecto de inversión sobre el mercado. - Costos y beneficios económicos que se estima alcanzar en términos anuales, incluyendo los indicadores de rentabilidad correspondientes. - Argumentación de la dependencia o entidad para justificar la determinación de los costos y beneficios estimados del programa o proyecto. - Calendario de inversiones y plazo de ejecución, y su congruencia con los costos y beneficios esperados. - Parámetros de referencia utilizados, tales como la tasa de descuento y la trayectoria de precios de los insumos y de los bienes y servicios finales, entre otros. - Como parte de los costos a que se refiere la fracción iii), costos de operación y mantenimiento esperados, una vez que concluya el periodo de construcción e inicie la operación del activo. - Análisis de sensibilidad de los parámetros de referencia. - Fuentes de los recursos para cubrir el costo de la inversión, así como de la operación y mantenimiento de los activos. - Identificación de los riesgos asociados a la ejecución y operación del programa o proyecto que puedan afectar su rentabilidad. El inciso ix) no se tendrá que considerar cuando, por la naturaleza del programa o proyecto de inversión, no se disponga de la información correspondiente sino hasta después de haber realizado el procedimiento de contratación. - Para la elaboración del dictamen del análisis de factibilidad ambiental, se considerará el cumplimiento de la normatividad relacionada con la legislación ambiental. - Conclusiones y Recomendaciones Generales: En este concepto se realizarán las Conclusiones y Recomendaciones Generales que considere la Instancia Dictaminadora sobre el dictamen de experto sobre la viabilidad técnica, económica, legal y ambiental del Análisis costo beneficio del Proyecto de Inversión “MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD", en el Puerto de Altamira. - El Dictamen contendrá toda la información necesaria para ser presentado ante la Unidad de Inversiones de la SHCP. El CONTRATISTA deberá dar seguimiento a las observaciones que la Unidad de Inversiones de la SHCP disponga durante la revisión. - Se deberá considerar todo el personal, equipo y materiales necesarios para la correcta ejecución del SERVICIO. - El costo del SUPERINTENENTE DE SERVICIO deberá considerarse en los Costos Indirectos. - No deberán considerarse como parte del Costo Directo del precio unitario el uso de vehículos y equipos de transporte. - Debido a la naturaleza de los trabajos, no se requiere considerar el uso de equipos de seguridad, herramienta menor, casetas y sanitarios portátiles, entre otros insumos relacionados con actividades de campo. - Al llevar a cabo la programación solicitada, los LICITANTES deberán considerar que para este SERVICIO se realizarán únicamente 2 (dos) pagos, el primero correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) del importe total de su proposición contra entregables correspondientes al dictamen a las factibilidades técnica, económica y ambiental del PROYECTO, y el 60% (sesenta por ciento) restante contra entregables de las Conclusiones y Recomendaciones Generales.

MEDICIÓN: Documento

CONCEPTO No. 2

CONCEPTO: Elaboración de dictamen mediante el análisis de cumplimiento normativo sobre la preparación y presentación del Proyecto de inversión “Obras de protección al litoral costero, etapa 1”, Incluye: Recolección de información, presentación de las conclusiones y recomendaciones generales.

UNIDAD: Documento.

DESCRIPCIÓN: Elaboración de dictamen mediante el análisis de cumplimiento normativo sobre la preparación y presentación del Proyecto de inversión.

ALCANCES: - El dictamen de experto sobre la viabilidad técnica, económica y ambiental del Proyecto de Inversión “Obas de protección al litoral costero, etapa 1” deberá contener como mínimo lo siguiente: - Recolección de información y Presentación del Proyecto a Dictaminar. - Dictamen de la Factibilidad Técnica. - Dictamen de la Factibilidad Económica. - Dictamen de la Factibilidad Legal. - Dictamen de la Factibilidad Ambiental. - Estudio de mercado - Conclusiones y Recomendaciones Generales. - Recolección de información y Presentación del Proyecto a Dictaminar. Para la Recolección de información el experto deberá estar en estrecha colaboración con el Departamento de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería, a fin de recabar la información necesaria para llevar a cabo el dictamen, definiendo las principales características del proyecto a dictaminar. - Para dictaminar sobre el análisis de factibilidad técnica, se considerará, entre otras cosas, lo siguiente: - Capacidad instalada y vida útil del activo. - Localización del proyecto referido a factores como: la disponibilidad de insumos, servicios, infraestructura, entre otros. - Disponibilidad de insumos necesarios para la operación y, en su caso, para la realización del programa o proyecto. - Justificación sobre la tecnología propuesta. - Calificación del personal requerido para llevar a cabo el programa o proyecto de inversión. - Capacidad técnica de cumplir con las metas que se propone alcanzar. - Congruencia del programa o proyecto de inversión con las prácticas aceptadas de la ingeniería y con los desarrollos tecnológicos disponibles. - Variables críticas que puedan afectar la construcción y/o operación del proyecto. Los incisos iv) a vi) no se tendrán que considerar cuando, por la naturaleza del programa o proyecto de inversión, no se disponga de la información correspondiente sino hasta después de haber realizado el procedimiento de contratación - Para dictaminar sobre el análisis de factibilidad económica, se considerará, entre otras cosas, lo siguiente: - Objetivos y metas del programa o proyecto. - Estudio de mercado, elaborado con base en el análisis de la oferta y demanda actual y futura en los mercados relevantes, incluyendo el impacto que tendría la realización del programa o proyecto de inversión sobre el mercado. - Costos y beneficios económicos que se estima alcanzar en términos anuales, incluyendo los indicadores de rentabilidad correspondientes. - Argumentación de la dependencia o entidad para justificar la determinación de los costos y beneficios estimados del programa o proyecto. - Calendario de inversiones y plazo de ejecución, y su congruencia con los costos y beneficios esperados. - Parámetros de referencia utilizados, tales como la tasa de descuento y la trayectoria de precios de los insumos y de los bienes y servicios finales, entre otros. - Como parte de los costos a que se refiere la fracción iii), costos de operación y mantenimiento esperados, una vez que concluya el periodo de construcción e inicie la operación del activo. - Análisis de sensibilidad de los parámetros de referencia. - Fuentes de los recursos para cubrir el costo de la inversión, así como de la operación y mantenimiento de los activos. - Identificación de los riesgos asociados a la ejecución y operación del programa o proyecto que puedan afectar su rentabilidad. El inciso ix) no se tendrá que considerar cuando, por la naturaleza del programa o proyecto de inversión, no se disponga de la información correspondiente sino hasta después de haber realizado el procedimiento de contratación. - Para la elaboración del dictamen del análisis de factibilidad ambiental, se considerará el cumplimiento de la normatividad relacionada con la legislación ambiental. - Conclusiones y Recomendaciones Generales: En este concepto se realizarán las Conclusiones y Recomendaciones Generales que considere la Instancia Dictaminadora sobre el dictamen de experto sobre la viabilidad técnica, económica, legal y ambiental del Análisis costo beneficio del Proyecto de Inversión “Obas de protección al litoral costero, etapa 1", en el Puerto de Altamira. - El Dictamen contendrá toda la información necesaria para ser presentado ante la Unidad de Inversiones de la SHCP. El CONTRATISTA deberá dar seguimiento a las observaciones que la Unidad de Inversiones de la SHCP disponga durante la revisión. - Se deberá considerar todo el personal, equipo y materiales necesarios para la correcta ejecución del SERVICIO. - El costo del SUPERINTENENTE DE SERVICIO deberá considerarse en los Costos Indirectos. - No deberán considerarse como parte del Costo Directo del precio unitario el uso de vehículos y equipos de transporte. - Debido a la naturaleza de los trabajos, no se requiere considerar el uso de equipos de seguridad, herramienta menor, casetas y sanitarios portátiles, entre otros insumos relacionados con actividades de campo. Se realizará únicamente 2 (dos) pagos, el primero correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) del importe total de los trabajos contra entregables correspondientes al dictamen a las factibilidades técnica, económica y ambiental del proyecto, y el 60% (sesenta por ciento) restante contra entregables de las Conclusiones y Recomendaciones Generales e irá acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

MEDICIÓN: Documento